GEO OS

Technical Architecture Reconciliation V1.1

技术架构对齐与 Gate 0 启动基线

冻结结论 批准启动，受六项 Gate 0 约束。允许脚手架、CI、基础设施和 Walking Skeleton 的非争议部分并行推进；Gate 0 未关闭前，不冻结核心业务表和正式客户指标。

| 项目 | 冻结口径 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 文档状态 | 正式启动基线 / Gate 0 Controlled |
| 基准日期 | 2026-08-21 |
| 适用范围 | GEO OS Core Platform V1 与首条 Walking Skeleton |
| 权威输入 | 总体方案 V1.0、Decision Pack A/B/C、Commercial MVP Scope Freeze 决议 |
| 批准结论 | APPROVED TO START, SUBJECT TO SIX GATE 0 CONTROLS |

本文件不是新的业务方法论，也不替代 A/B/C。它负责把已冻结语义转化为可开发、可验证、可追踪的工程边界。

# 1. 执行摘要与正式决议

本轮对齐确认现有技术方向继续有效：GEO Core 采用模块化单体；Real AI Query Engine、AI/Data Worker 作为独立运行单元；PostgreSQL 是事实存储；Redis 不得成为业务事实源；对象文件进入 Object Storage。

本文件解决的不是是否继续完善方法论，而是如何在不丢失整体性的前提下启动工程实现。正式批准状态为“批准启动，受六项 Gate 0 约束”。

管理原则 Gate 0 只控制跨模块、后期难迁移的结构性决策。它不要求所有文档完成后才写代码，也不把未来治理平台提前建设进 V1。

## 1.1 成功标准

六项 Gate 0 均有 Owner、ADR、可执行产物、契约测试、已知限制和客观状态。

Walking Skeleton 能贯通 Tenant → Execution → Observation → Resolution → Metric → Snapshot → Report。

新增模块复用既有 Tenant、Identity、Policy、Assessment、Outbox 和 Snapshot 协议，不自行定义平行语义。

历史 Snapshot 与 Report 在策略、算法和项目配置变化后仍可准确复现。

V1 第三方机构在受控开通后可管理自有客户，且不存在跨租户数据侧漏。

## 1.2 非目标

不在 V1 建设低代码动态规则平台。

不在 V1 建设自助注册、代理层级、白标、计费和开放 API。

不在 Walking Skeleton 阶段输出正式客户 Mention、Recommendation 或 Citation KPI。

不要求开工前一次填完全部 Contract Traceability Matrix。

不以微服务数量、消息吞吐量或基础设施复杂度作为架构成熟度指标。

# 2. 文档权威顺序与变更控制

| 优先级 | 权威来源 | 工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已批准的冻结决议与勘误 | 控制启动边界、Gate 0 和后续变更流程。 |
| 2 | Decision Pack A/B/C 最终冻结版 | 控制 Observation、Metric、Snapshot、Mention、Recommendation、Citation 和 Source 语义。 |
| 3 | 需求/产品/技术/业务背景 V1.0 | 控制宏观范围、产品路线、技术栈和非功能要求。 |
| 4 | 本文件及后续 ADR | 将上位语义映射为工程决策，不得反向修改上位业务语义。 |
| 5 | 代码、数据库和 API | 必须证明对上述契约的实现，不得以现有代码惯例覆盖冻结规则。 |

冲突处理：下位契约可以在不违反上位语义的前提下细化到子指标；例如 Pack C 可以把 A2 对 CITATION_PARTIAL 的粗粒度默认影响细化到 Citation Presence、Count 和 Source Set，但不得把 UNKNOWN 转换成 0。

任何需要改变冻结语义的请求必须经过 Change Request → Impact Assessment → Contract Version Upgrade；普通开发 PR 不得完成此类变更。

# 3. 总体架构基线

| 运行单元 | 核心职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| GEO Web Console | 配置、运营、复核、报告查看 | 不得在前端重新计算正式指标或自行解析业务状态。 |
| GEO Core API | 租户、客户、项目、问题、监测、干预、权限、策略绑定和审计 | 不得直接控制浏览器点击，也不得绕过领域服务修改历史事实。 |
| Real AI Query Engine | 资源分配、真实端面执行、响应检测、捕获和执行证据 | 不得决定 Mention/Recommendation/Citation 正式指标。 |
| AI/Data Worker | 抽取、分类、Assessment、Resolution 辅助、Measurement 和报告任务 | 不得覆盖 RawObservation，不得使用项目当前配置重写历史结果。 |
| Model Gateway | 内部模型调用、成本和 Prompt 版本记录 | 不得替代真实 AI Surface 观测。 |
| Publisher Worker | 后续发布适配器与人工辅助流程 | 不作为 V1 成立门禁。 |

事实存储 PostgreSQL 保存业务事实、历史和 Resolution；Object Storage 保存大对象证据；Redis 只保存可重建运行时状态。任何唯一业务事实不得只存在于 Redis 或队列中。

## 3.1 模块边界

| 序号 | 模块 | 直接下游 |
| --- | --- | --- |
| 01 | IAM & Tenant | 所有租户业务模块 |
| 02 | Customer / Brand / Project | Demand、Knowledge、Monitoring、Report |
| 03 | Contract & Policy Release | Execution、Assessment、Resolution、Snapshot |
| 04 | Demand & Question | Monitoring、Semantic Assessment |
| 05 | Brand Truth & Evidence | Assessment、Intelligence、Content |
| 06 | Monitoring & Sampling | Execution |
| 07 | Query Execution | Observation Capture |
| 08 | Observation Capture | Assessment / Resolution |
| 09 | Assessment / Review / Resolution | Measurement / Snapshot |
| 10 | Measurement & Snapshot | Intelligence、Report、Verification |
| 11 | Citation & Source | Measurement、Source Intelligence |
| 12 | GEO Intelligence | StrategyAction |
| 13 | Intervention & Verification | New Sampling / Snapshot |
| 14 | Report & Delivery | 客户交付 |
| 15 | Resource / Cost / Audit | 管理与经营分析 |

依赖必须保持单向。Report 只能消费被冻结的 Snapshot；Query Engine 只产生执行和捕获事实；Worker 通过领域命令或受控事件写入对应模块，不得跨 Schema 任意更新。

# 4. 四条冻结注释

| 编号 | 冻结注释 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| FZ-01 | V1 Tenant Workspace 仅支持受控开通和管理自有客户。 | 不实现自助注册、代理层级、白标、计费和开放 API。 |
| FZ-02 | 全局身份目录不得直接对租户暴露。 | 证据、关系、观测与可见性通过租户上下文对象隔离，禁止跨租户信息侧漏。 |
| FZ-03 | Project Policy Binding 只是默认配置。 | Execution、Assessment、Resolution 和 Snapshot 分别保存实际 policy_release_id。 |
| FZ-04 | Walking Skeleton 不提前形成正式客户 KPI。 | MetricContribution 使用测试指标或冻结的最小 ANSWER_OUTCOME；Basic Report 只验证 Snapshot 消费链。 |

# 5. Gate 0 治理模型

Gate 关闭必须基于客观证据，而不是会议口头确认。Gate 状态只允许 OPEN / CLOSED；尚未具备全部证据时保持 OPEN，并通过 Known Limitations 说明当前边界。

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| Gate ID | 稳定编号，例如 G0-01。 |
| Owner | 唯一直接责任人；协作者另列。 |
| Decision / ADR | 记录选择、替代方案和理由。 |
| Executable Artifact | ERD、迁移、状态机、Schema、OpenAPI、AsyncAPI 或运行代码。 |
| Contract Tests | 能够自动或确定性验证该 Gate 的关键约束。 |
| Known Limitations | 明确尚未解决但不阻止当前阶段的事项。 |
| Status | OPEN / CLOSED。 |
| Approved At | 关闭批准时间与批准人。 |

## 5.1 初始 Gate Register

| Gate | 范围 | 最小可执行产物 | 初始状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0-01 | Scope 与权威顺序 | Scope Matrix、Authority ADR、变更流程 | OPEN |
| G0-02 | Tenant 与 Identity | Ownership Matrix、ID Contract、隔离测试 | OPEN |
| G0-03 | Observation 不可变生命周期 | 状态机、DDL 约束、Finalization 测试 | OPEN |
| G0-04 | Assessment / Review / Resolution | Envelope Schema、Resolution 规则、冲突测试 | OPEN |
| G0-05 | 异步一致性 | Outbox/Inbox Contract、幂等矩阵、故障测试 | OPEN |
| G0-06 | Snapshot Contract | 两层 Membership、替代流程、复现测试 | OPEN |

# 6. G0-01｜Scope 与文档权威顺序

## 6.1 允许并行启动

Monorepo、TypeScript/Python 工程规范、Lint、测试与构建。

Docker Compose、PostgreSQL、Redis、对象存储和本地开发环境。

迁移框架、认证骨架、Audit 基础设施、Outbox 基础设施。

Trace ID、结构化日志、OpenTelemetry 基础封装。

Walking Skeleton 中不依赖未关闭决策的技术骨架。

## 6.2 Gate 0 未关闭前禁止冻结

核心业务表最终结构和跨模块外键策略。

正式客户 Mention、Recommendation、Citation KPI。

模块自行定义 Tenant、Identity、Assessment、Resolution、Outbox 或 Snapshot 语义。

只保存项目当前 Policy 而不保存实际 policy_release_id 的历史记录。

以 snapshot + result_json 替代成员和 Provenance 的实现。

# 7. G0-02｜Tenant 与 Identity Contract

| Ownership Scope | 适用对象 | 租户可见性与约束 |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM_GLOBAL | Platform、Surface、Capability、Contract Definition、Policy Release | 由平台维护；租户只可引用已发布版本。 |
| TENANT_OWNED | Customer、Brand、Project、Question、Observation、Snapshot、Report | 必须通过租户授权访问；原则上不可迁移所有权。 |
| GLOBAL_IDENTITY_WITH_TENANT_CONTEXT | SourceDomain、SourceDocument 等可复用公共身份 | 全局目录不直接暴露；租户通过 Evidence、Binding、Relationship、Projection 引用。 |

## 7.1 V1 Tenant Workspace 边界

V1 支持平台受控创建 Tenant，Tenant Admin 管理本机构成员并创建自有 Customer、Brand 和 Project。客户侧访问使用 ProjectMembership 与 CLIENT_READONLY，不建立无限组织层级。

V1 不支持第三方自助注册、代理商父子层级、白标、在线计费、分佣和外部 API。上述能力不得反向改变当前 Tenant 数据安全边界。

## 7.2 Identity 最小规则

业务 ID 使用不可重用的全局唯一标识；显示编号与内部 ID 分离。

任何外部可访问资源都通过授权检查，不以 UUID 难猜作为安全措施。

Tenant-owned 对象创建时固定 tenant_id；普通业务流程不得变更所有权。

唯一约束、幂等键、缓存键、对象存储路径和队列载荷必须声明 tenant scope。

平台管理员访问租户数据必须产生带 actor、reason 和 target 的 Audit Event。

待关闭事项 SourceDocument 全局身份的合并/拆分、隐藏目录授权方式、tenant-context 引用结构和跨租户去重侧漏测试必须在 G0-02 关闭前形成可执行产物。

# 8. G0-03｜Observation 不可变生命周期

| 状态 | 允许操作 | 禁止操作 / 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| CAPTURING | 追加 CaptureEvent、RawChunk、证据引用 | 不得产生正式 RawObservation；响应事实尚未封存。 |
| FINALIZING | 验证目标关联、清单、Hash、必需元数据 | 不得接受普通捕获追加；失败回到受控恢复流程。 |
| FINALIZED | 追加 Assessment、Review、Correction、Projection | Raw fact 禁止原地 UPDATE；Finalization 结果不可重复生成。 |

## 8.1 Finalization 原子边界

Finalization 必须固定 Capture Manifest、capture_hash、question_version、platform/surface、effective execution context 和文件引用。

数据库写入与对象清单必须具备可验证的一致性；对象上传成功但 Finalization 失败时进入可恢复的 orphan/pending 状态。

同一 ObservationCandidate 的 Finalization 使用幂等键，重复请求返回同一 RawObservation。

已证实元数据错误通过 CorrectionRecord 追加修正；有效读取由 Raw Value + Applicable Correction 产生。

合法删除通过 Tombstone / Audit 流程处理，不允许业务 Hard Delete。

## 8.2 最小契约测试

| 测试 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| G03-T01 | 同一 idempotency key 重复 Finalize | 只产生一个 RawObservation。 |
| G03-T02 | Finalized 后修改 raw_answer | 数据库/服务层同时拒绝。 |
| G03-T03 | 对象上传后数据库事务失败 | 可检测、可恢复，不产生半定稿观测。 |
| G03-T04 | 时区字段证实错误 | 保留原值并追加 CorrectionRecord。 |

# 9. G0-04｜Assessment / Review / Resolution 协议

统一协议用于复用生命周期、证据、版本和审计，不建立万能业务大表。每个领域保持专用 Payload、状态和索引。

| 通用 Envelope | 最小字段 |
| --- | --- |
| Assessment | assessment_id、tenant_id、subject_id、scope、target、context_ref、method、policy_release_id、payload_schema_version、evidence_refs、created_at |
| Human Review | review_id、assessment scope/target/context、decision、reason_code、evidence_refs、reviewer、supersedes、status |
| Resolution | resolution_id、scope、target、context_ref、applicable assessment/review IDs、policy_release_id、effective outcome、created_at |
| Projection | current value、source resolution_id、rebuilt_at；仅为缓存，不是真实来源 |

## 9.1 强制解析规则

AssessmentScope + AssessmentTarget + ResolutionContext 共同定义粒度。

先在每个粒度选择 Current Applicable Assessment，再由 Resolution Policy 聚合；禁止全局 latest assessment wins。

Review 必须带授权、Reason Code 和 Primary Evidence；Reviewer Note 不能作为唯一证据。

硬完整性证据可以推翻过去 Review；Review Conflict 未裁决时 Effective Status = SUSPECT。

所有实际执行记录保存 policy_release_id，Project Binding 只提供默认选择。

# 10. G0-05｜异步一致性与幂等

基本决议 PostgreSQL 事务内写业务状态与 Outbox Event；发布器将事件投递 BullMQ；消费者使用 Inbox/Processed Message 或等效机制实现重复消费安全。Redis 队列不是事实来源。

| 风险场景 | 必须采用的处理 |
| --- | --- |
| 数据库提交成功，队列投递失败 | Outbox 保留未发布事件并重试。 |
| 同一消息重复投递 | Consumer 使用 message_id + handler_version 幂等处理。 |
| Worker 成功但回写超时 | 以业务幂等键查询既有结果，不重复创建事实对象。 |
| Execution 重试 | 新的 ExecutionRun；仍服务同一 SampleSlot，不自动增加 Sample N。 |
| Finalization 重试 | 同一 Candidate + finalization key 只产生一个 RawObservation。 |
| Worker 崩溃并失去租约 | Lease + Heartbeat 过期后可重新领取；终态由数据库状态机决定。 |
| 事件乱序 | 聚合版本/期望状态校验；非法转换进入可审计失败状态。 |

## 10.1 统一消息上下文

所有业务事件和任务至少携带 message_id、correlation_id、trace_id、tenant_id、project_id、aggregate_type、aggregate_id、aggregate_version、event_type、schema_version、occurred_at，以及本次实际 policy_release_id（如适用）。

# 11. G0-06｜Snapshot Contract

MeasurementSnapshot 不是结果缓存，而是正式历史测量的封存对象。其事实来源是被冻结的成员关系和实际 Resolution Provenance，而不是未来重新运行同名算法。

## 11.1 正交状态轴

| 状态轴 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Lifecycle | DRAFT / FINALIZED / SUPERSEDED | 描述快照是否定稿、是否被新版本替代。 |
| Integrity | CLEAN / UNDER_REVIEW / IMPACTED | 描述历史结果后来是否发现完整性问题。 |

## 11.2 两层 Membership

| 对象 | 回答的问题 | 必须冻结 |
| --- | --- | --- |
| SnapshotObservationMembership | 哪些 Observation 构成基础观测集合？ | snapshot、sample_slot、observation、observation_resolution_id |
| SnapshotMetricMembership | 该 Observation 是否为某个 Metric 贡献？ | metric_type、included、reason、eligibility_resolution_id、production_inclusion_decision_id、assessment IDs |

## 11.3 历史替代机制

Finalized Snapshot 后发现错误时，原数字和 Membership 不自动改写；Integrity 标记为 IMPACTED。如需更正，创建 Replacement Snapshot，并通过 supersedes_snapshot_id / replacement_snapshot_id 形成显式替代链。Report 永久绑定其交付时 Snapshot ID。

# 12. Policy Release 与实际绑定

V1 采用 Versioned Policy Manifest + Immutable Release Record + Code-based Evaluator，不建设动态低代码规则平台。

| 对象 | 职责 |
| --- | --- |
| PolicyDefinition | 稳定策略身份、作用域和维护责任。 |
| PolicyRelease | 不可变版本、代码/配置摘要、Schema 版本、发布时间和状态。 |
| ProjectPolicyBinding | 项目默认选择；仅影响未来执行的缺省值。 |
| Execution/Assessment/Resolution Binding | 保存本次实际使用的 policy_release_id。 |
| Snapshot Binding | 冻结影响分母、成员、聚合和值的实际 Policy Release。 |

历史保护 Project 当前 Policy 发生变化时，历史 Execution、Assessment、Resolution、Snapshot 和 Report 不得跟随变化。

# 13. 行业扩展点

## 13.1 P0：当前必须冻结

通用表、状态机、API 和事件不得出现口腔、汽车、家装等行业专有字段或枚举。

Project 可以引用行业规则版本；执行和快照保存实际使用版本。

问题分类、事实类型、策略规则、干预目录和报告模板通过接口或版本化配置注入。

第一个 Anchor Industry 提供正式规则；Shadow Industry 用于验证核心模型无行业硬编码。

## 13.2 P1：第二行业接入前冻结

完整 IndustryPolicyPack 对象、包依赖、兼容性、发布、迁移、停用和回滚机制，在第二个行业进入正式实现前关闭。当前阶段不阻塞基础设施和 Walking Skeleton。

# 14. Walking Skeleton

目标 尽早证明最危险的执行—观测—解析—测量—快照—报告主链，而不是先完成全部横向模块。

| 序号 | 节点 | 最小能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tenant | 受控开通、成员和隔离上下文 |
| 2 | Project | 归属、状态和默认 Policy Binding |
| 3 | QuestionVersion | 不可变问题版本 |
| 4 | SampleSlot | 一个槽位最多贡献一个最终观测 |
| 5 | ExecutionRun | 可失败、可重试、保存实际上下文 |
| 6 | RawObservation | CAPTURING → FINALIZING → FINALIZED |
| 7 | Quality Assessment | 最小 ANSWER_OUTCOME / 完整性评估 |
| 8 | Resolution | 实际 Assessment + Policy Release 解析 |
| 9 | MetricContribution | 非客户正式测试指标或冻结 ANSWER_OUTCOME |
| 10 | MeasurementSnapshot | 两层 Membership 和 Provenance |
| 11 | Basic Report | 只读取 Snapshot，验证稳定交付链 |

## 14.1 Walking Skeleton 验收

Tenant A 无法读取 Tenant B 的 Project、Observation、Snapshot、文件或任务。

执行失败不会自动创建 ObservationCandidate。

Execution 重试不会增加 Sample N。

RawObservation Finalized 后不可修改。

新 Assessment/Resolution 不覆盖历史记录。

Outbox 重投和 Worker 重复消费不产生重复事实。

Project Policy 更新不改变历史执行和 Snapshot。

Basic Report 重复打开得到同一 Snapshot 结果。

# 15. 语义能力进入顺序

Walking Skeleton 先使用非客户测试指标或 ANSWER_OUTCOME，验证基础测量链。

加入 Pack B 最小 Mention 与 Recommendation，实现 Target-specific Assessment 和 MetricContribution。

加入 Pack C Citation Presence，先完成 Applicability、Occurrence、Qualification、Completeness 与 Presence。

加入 Coverage Context 和最小客户指标后，才允许形成正式客户 Basic Report。

再扩展 Demand、Brand Truth、Source Intelligence、Intervention 与 Effect Validation。

# 16. Contract Traceability Matrix 骨架

| Contract | Rule | Domain Object | Owner Module | Artifact | Test | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-D001 | Response Outcome 后才创建 Candidate | ObservationCandidate | Query/Observation | 状态机 + API | CT-A1-01 | Walking Skeleton |
| A2-D001 | Validity ≠ Eligibility | Quality / Eligibility Assessment | Assessment | Schema + Policy | CT-A2-01 | Pack B/C 前 |
| A3-D013 | Snapshot 冻结两层 Membership 与实际决议 | MeasurementSnapshot | Measurement | ERD + DDL | CT-A3-13 | Gate 0 |
| B-F02 | VALUE_1 / VALUE_0 / NO_CONTRIBUTION | MetricContribution | Measurement | Schema + Evaluator | CT-B-F02 | Pack B |
| C-D003 | Occurrence / Qualification / Extraction 分层 | Citation objects | Citation & Source | ERD + API | CT-C-D003 | Pack C |
| FZ-03 | 实际 policy_release_id 必须固定 | Execution/Assessment/Resolution/Snapshot | Cross-cutting | DDL + Test | CT-FZ-03 | Gate 0 |

矩阵在 Gate 0 建立骨架，随模块开发持续补齐。任何进入正式交付的 Contract Rule 必须能定位到代码、数据库、API/事件和测试。

# 17. ADR 与可执行产物清单

| ADR | 主题 | 最低产物 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | 文档权威顺序与变更 | Authority Matrix | G0-01 |
| ADR-002 | Tenant Ownership Scopes | Ownership ERD + 隔离测试 | G0-02 |
| ADR-003 | Identity 与不可重用 ID | ID Contract + 唯一约束 | G0-02 |
| ADR-004 | Observation Finalization | 状态机 + DDL + API | G0-03 |
| ADR-005 | Assessment/Review/Resolution | Envelope Schema + 领域示例 | G0-04 |
| ADR-006 | Outbox/Inbox 与幂等 | 事件 Schema + 失败矩阵 | G0-05 |
| ADR-007 | Snapshot Membership | ERD + 替代流程 | G0-06 |
| ADR-008 | Policy Release Binding | Manifest Schema + Binding Test | G0-04/G0-06 |

# 18. 下一执行序列

建立三套工程基线目录：Technical Architecture、Core Domain & Data Contracts、Execution Assurance。

创建 Gate Register 和 ADR 模板，指定六项 Gate Owner。

并行启动 Monorepo、CI、Docker Compose、迁移、认证、审计、Outbox 和可观测性骨架。

以 G0-02 至 G0-06 的最小可执行产物驱动 Walking Skeleton。

完成 Walking Skeleton 契约测试后，引入 Pack B/C 最小语义能力。

所有 Gate 关闭证据和 Contract 映射持续写入 Traceability Matrix。

启动状态 本文件批准工程启动，但不宣告任何 Gate 已关闭。Gate 的关闭必须由后续 ADR、Schema、迁移、运行代码和 Contract Test 共同证明。

# 附录 A｜Gate 关闭记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| Gate ID |  |
| Owner |  |
| Decision / ADR |  |
| Executable Artifact |  |
| Contract Tests |  |
| Known Limitations |  |
| Status | OPEN |
| Approved At |  |

# 附录 B｜冻结声明

本文件经确认后作为 GEO OS 后续项目推进的正式管理与技术启动基线。任何团队不得以“先实现再补契约”为理由绕过六项 Gate 0；同样不得以“Gate 未全部关闭”为理由阻止已经明确允许的脚手架、基础设施和 Walking Skeleton 非争议工作。

正式结论：APPROVED TO START, SUBJECT TO SIX GATE 0 CONTROLS。