GEO OS

G0-01 Scope, Authority & Change Control Pack

Scope Matrix · ADR-001 · Change Control · Open Decision Register

当前结论 G0-01 保持 OPEN / PENDING REVIEW。本文件把退出条件转为可评审契约，但不代替正式批准，也不提前关闭 Gate。

| 项目 | 当前口径 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 基准日期 | 2026-08-21 |
| ADR | ADR-001 — Document Authority by Decision Domain（PROPOSED） |
| 配套矩阵 | GEO_OS_G0-01_Scope_Matrix_V1.0.xlsx |
| 范围项 | 39 项：32 IN / 2 OUT / 5 DEFERRED |
| 未决事项 | 6 项 Open Decision；39 项具名负责人待指定 |
| Gate 状态 | OPEN / PENDING REVIEW |

关闭 G0-01 必须以评审证据为基础：范围完整、权威明确、冲突可处理、变更可追踪、负责人和期限可执行。

# 1. 执行结论与退出条件

G0-01 的任务不是证明所有未来需求都已设计完成，而是证明当前开发范围、文档权威、冲突处理和变更治理已经足以防止跨模块返工。

Gate 状态 OPEN / PENDING REVIEW。Scope Matrix 已形成初稿，ADR-001 与 Change Control 已形成待批准版本；具名 Owner、Open Decision 和正式批准记录尚未关闭。

| 退出条件 | 要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 范围覆盖 | 覆盖所有模块、运行单元和跨模块能力；逐项明确 IN / OUT / DEFERRED、MVP 等级、权威来源、验收与负责人。 | DRAFT COMPLETE |
| 领域化权威 | 按商业方向、MVP 范围与验收、领域语义、技术结构、工程实现划分。 | ADR PROPOSED |
| 冲突规则 | 同一领域内采用正式冻结、范围更具体、显式替代且版本更新的契约。 | ADR PROPOSED |
| 变更流程 | Change Request 至 Release 的七阶段闭环；四类变更有不同批准与版本要求。 | DRAFTED |
| 已知冲突 | 全部解决，或登记具备负责人、期限和关闭产物的 Open Decision。 | 6 OPEN |
| 正式关闭 | 记录批准人、ADR、版本和关闭时间。 | NOT APPROVED |

# 2. Scope Matrix 契约

配套工作簿是 G0-01 的范围事实表。任何模块、跨模块能力或运行单元在进入正式开发前，必须能够定位到稳定 Scope ID。

| 字段组 | 强制字段 | 治理规则 |
| --- | --- | --- |
| 范围决策 | Scope ID、Type、Domain、Capability、IN / OUT / DEFERRED | 决策值只允许三态；任何变化属于受控变更。 |
| MVP 与交付 | MVP Level、Delivery Phase、Gate / Dependency | 区分基础能力、Walking Skeleton、Commercial Complete 与 Post-MVP。 |
| 权威与实现 | Authority Domain、Primary Authority、Implementation Authority | 不得以工程实现反向修改上位商业、范围或领域语义。 |
| 可验收性 | Acceptance Criteria、Known Limitation | 必须是可测试结果，而不是原则描述。 |
| 责任 | Owner Role、Named Owner | 当前 Role Owner 已填；具名 Owner 必须在关闭前指定。 |

## 2.1 当前矩阵摘要

| 分类 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IN | 32 | 进入 V1 的基础、Walking Skeleton 或 Commercial Complete 范围。 |
| OUT | 2 | 第三方高级平台能力与动态低代码规则平台不在 V1。 |
| DEFERRED | 5 | 需后续语义或范围决议，但不阻塞非争议基础设施。 |
| 总计 | 39 | 15 个模块、4 个运行单元及 20 项跨模块能力。 |

Scope Decision 为空的行数必须为 0。

每行具名 Owner 必须完成；Role Owner 不能替代最终责任人。

OUT 或 DEFERRED 的能力若提前进入开发，必须发起 MVP_SCOPE_CHANGE。

# 3. ADR-001 — Document Authority by Decision Domain

| ADR 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Status | PROPOSED |
| Decision Owner | Architecture Governance Lead（具名负责人待指定） |
| Decision Date | 2026-08-21 |
| Gate | G0-01 |
| Supersedes | 任何简单全局文档排名口径 |

## 3.1 Context

业务背景、产品、需求、领域决议、技术方案和工程 Contract 同时存在。它们解决的决策问题不同，不能用一条简单的全局排名解释全部冲突。

## 3.2 Decision

| 决策领域 | 首要权威 | 控制内容 | 工程输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业方向 | 业务背景 / 产品方案 | 商业目标、目标客户、产品边界、商业模式、路线方向 | Scope Change Request / Product Decision |
| MVP 范围与验收 | 需求方案 | IN/OUT、优先级、角色权限、功能与非功能验收 | Scope Matrix / Acceptance ID |
| 领域语义 | A1/A2/A3/B/C 最终冻结决议包 | Observation、Eligibility、Review、Mention、Recommendation、Citation、Snapshot 等 | Domain Contract / Semantic ADR |
| 技术结构 | Technical Architecture Reconciliation / 技术方案 | 模块边界、运行单元、存储、事件、可靠性、安全和基础设施 | Architecture ADR |
| 工程实现 | Domain Contract、ADR、API/Schema/Event、Migration、Contract Test | 可执行实现与版本 | Code / Test / Release Record |

## 3.3 同一决策领域内的冲突处理

先识别冲突属于哪个决策领域；不得跨领域直接比较文档级别。

优先采用已正式冻结或已批准的契约，而不是草案、讨论稿或口头结论。

在冻结状态相同的情况下，范围更具体的契约优先于一般性描述。

版本更新只有在显式声明替代关系时才优先；不得用“文件日期较新”静默覆盖旧语义。

跨领域冲突或无法消解的冲突必须进入 Change Request 和 Open Decision，普通开发 PR 不得自行裁决。

## 3.4 Consequences

工程实现必须证明其与 Scope、领域语义和技术结构的追踪关系。

需求方案不能修改 A/B/C 语义；A/B/C 也不直接决定商业发布时间和计费边界。

破坏性契约变更可能触发相关 Gate 重开，而不是只升级代码版本。

# 4. Change Control

标准流程 Change Request → 分类 → 影响评估 → 审批 → 版本升级 → Traceability 更新 → 发布

| 阶段 | 必须完成 | 可执行产物 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Change Request | 说明问题、动机、拟议变化、受影响对象和期望时间。 | Request ID + Evidence | Requester / PM |
| 2. 分类 | 确定编辑性、兼容性新增、破坏性契约变更或 MVP 范围变更。 | Change Class | Architecture Governance |
| 3. 影响评估 | 评估 Scope、语义、API/Schema/Event、迁移、历史复现、安全、测试和交付。 | Impact Report | Domain + Technical Owners |
| 4. 审批 | 按决策领域路由；破坏性和范围变更不得由单一开发者批准。 | Approval Record | Designated Approver |
| 5. 版本升级 | 升级文档、Contract、API/Schema/Event 和 Policy Release。 | Versioned Artifacts | Artifact Owners |
| 6. Traceability | 更新 Scope、ADR、Rule→Object→Contract→Code→Test 和 Open Decision。 | Updated Traceability | Governance + QA |
| 7. 发布 | 通过迁移、兼容、回归、契约和回滚检查。 | Release Record | Release Owner |

## 4.1 变更分类

| 分类 | 定义 | 版本影响 | 批准 | 最低证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDITORIAL | 不改变语义、范围、字段含义或行为的文字/排版修正。 | Patch | Document Owner | 校对；必要时更新引用。 |
| COMPATIBLE_ADDITION | 新增可选字段、状态或不影响旧消费者的能力。 | Minor | Domain + Technical Owner | 向后兼容、默认行为与契约测试。 |
| BREAKING_CONTRACT | 改变既有语义、必填字段、状态机、约束、历史复现或消费者行为。 | Major | Domain + Architecture Approver | 迁移、兼容/回滚、历史影响和完整契约回归。 |
| MVP_SCOPE_CHANGE | 改变 IN/OUT/DEFERRED、MVP 等级、验收、第三方能力或正式 KPI 准入。 | Scope Baseline | Product Sponsor + PM | 商业、排期、成本、依赖、验收和风险评估。 |

## 4.2 影响评估的强制检查

是否改变 Tenant ownership、授权或跨租户可见性。

是否改变 Raw Fact、Assessment、Resolution、Snapshot 或历史复现。

是否需要数据迁移、双读写、兼容窗口、回滚或消费者升级。

是否改变 Policy Release、算法、Prompt、Metric 或 Coverage Context。

是否更新 Scope Matrix、ADR、API/Schema/Event、Contract Test 和 Release Record。

# 5. 已知冲突与 Open Decision

## 5.1 已解决并冻结的冲突

| 编号 | 冲突 | 冻结处理 |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | 产品基线将 Agency/White-label/API 放在 V1 之后，但系统需供第三方使用。 | V1 仅受控开通 Tenant Workspace 并管理自有客户；高级平台代理能力 OUT。 |
| RC-02 | Tenant→Customer→Brand→Project 访问链与全局 Source 身份复用。 | 采用 GLOBAL_IDENTITY_WITH_TENANT_CONTEXT；全局目录不向租户直接暴露。 |
| RC-03 | 策略需版本化与是否建设动态规则平台。 | V1 使用 Versioned Manifest + Immutable Release + Code Evaluator；动态低代码平台 OUT。 |
| RC-04 | Project Policy 默认配置与历史实际执行版本。 | Execution、Assessment、Resolution、Snapshot 分别保存实际 policy_release_id。 |
| RC-05 | Walking Skeleton 报告链与正式客户 KPI。 | 只使用测试指标或冻结 ANSWER_OUTCOME；Basic Report 只验证 Snapshot 消费。 |

## 5.2 Open Decision Register

| ID | 未决事项 | Owner | Due | Status | 关闭产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD-G01-001 | 为 39 项 Scope 指定具名负责人和替补负责人。 | PM / Sponsor | 2026-08-25 | OPEN | Named Owner columns completed |
| OD-G01-002 | 确认 GEO Intelligence 正式策略输出的 Commercial MVP 边界。 | Product Owner | 2026-08-26 | OPEN | Scope + acceptance update |
| OD-G01-003 | 确认 Intervention / Effect Validation 的 Commercial MVP 边界。 | Product + Domain | 2026-08-27 | OPEN | Intervention acceptance contract |
| OD-G01-004 | 确认 Publisher Worker 在 V1 中是 DEFERRED 还是 MVP-2。 | Technical + Product | 2026-08-25 | OPEN | Runtime scope ADR |
| OD-G01-005 | 完成需求章节至 Scope/Acceptance/Test 的覆盖核对。 | BA + QA | 2026-08-28 | OPEN | Requirements coverage report |
| OD-G01-006 | 冻结正式 Mention/Recommendation/Citation KPI 准入条件。 | Measurement + Product | 2026-08-27 | OPEN | KPI entry ADR + traceability |

# 6. G0-01 关闭评估与记录

| 检查项 | 当前证据 | 状态 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope coverage | 39 项已编目，包含 15 模块、4 运行单元和 20 跨模块能力。 | DRAFT COMPLETE | 评审确认无遗漏。 |
| Mandatory fields | 决策、MVP、权威、验收和 Role Owner 已填；Named Owner 未填。 | OPEN | 39 项具名 Owner 全部指定。 |
| Authority ADR | ADR-001 已形成 PROPOSED 版本。 | PENDING REVIEW | 批准版本和批准人记录。 |
| Change Control | 七阶段、四分类和影响评估清单已形成。 | PENDING REVIEW | 确认批准角色和执行 SLA。 |
| Known conflicts | 5 项已冻结处理；6 项 Open Decision 已登记。 | OPEN | Open Decision 全部解决或正式接受。 |
| Gate record | 尚无关闭批准记录。 | OPEN | 填写批准人、ADR、版本和关闭时间。 |

评审结论 本轮产物达到“提交 G0-01 评审”的条件，但未达到“关闭 G0-01”的条件。正式状态继续为 OPEN / PENDING REVIEW。

## 6.1 Gate 关闭记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| Gate ID | G0-01 |
| Owner |  |
| Decision / ADR | ADR-001 approved version |
| Executable Artifact | Scope Matrix + Authority Map + Change Control + Open Decision Register |
| Contract Tests | Scope completeness / traceability checks |
| Known Limitations |  |
| Status | OPEN |
| Approved At |  |
| Approved By |  |